МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОГАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОВЕТ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

с. Богашево

01.02.2018   № 01

7-ое собрание 4-го созыва

Список изменяющих документов

(решение Совета Богашевского сельского поселения от 25.06.2020 № 20)

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной

среды в муниципальном образовании «Богашевское сельское

поселение» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» на 2018-2022 годы», Законом Томской области от 15 августа 2002 г. № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области»,  учитывая заключение по итогам  проведения публичных  слушаний по муниципальной программе «Формирование комфортной среды в муниципальном образовании «Богашевское сельское поселение» на 2018-2022 годы», проведя процедуру открытого голосования,

СОВЕТ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной среды в муниципальном образовании «Богашевское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (прилагается).

- Направить настоящее решение Главе Богашевского сельского поселения для подписания и опубликования в печатном средстве массовой информации официального издания «Информационный бюллетень Богашевского сельского поселения» в установленном порядке.

- Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и обнародования на официальном информационном сайте Богашевского сельского поселения в сети «Интернет» (адрес сайта http://www.bogashevo.tomsk.ru).

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета

Богашевского сельского поселения              /документ подписан/А.В. Мазуренко

Глава Богашевского сельского поселения   /документ подписан/                 А.В. Мазуренко

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « БОГАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Формирование комфортной среды  в  муниципальном образовании

# «Богашевское сельское поселение»

# на 2018 – 2022 годы»

| Программа |
| --- |
| «Формирование комфортной среды в муниципальном образование «Богашевское сельское поселение» на 2018-2022 годы» |
| Паспорт программы |
| Наименование программы | Формирование комфортной среды в муниципальном образование «Богашевское сельское поселение» на 2018-2022 годы |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за программу) | Администрация Богашевского сельского поселения, Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |
| Участники программы | Администрация Богашевского сельского поселения, Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |
| Цель программы | Формирование комфортных и благоприятных условий проживания на территории Богашевского сельского поселения |
| Задачи программы | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Богашевского сельского поселения и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Богашевского сельского поселения. |
| Показатели задач программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Богашевского сельского поселения и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Богашевского сельского поселения. |
|  | Показатель 1 задачи 1. Количество благоустроенных мест муниципальных территорий общего пользования, шт |  | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Показатель 2 задачи 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2. |  | 2020,4 | 2020,4 | 2020,4 | 2020,4 | 2020,4 |
|  | Показатель 3 задачи 1. Количество установленных скамеек, шт. |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Показатель 4 задачи 1. Количество установленных урн для мусора, шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Показатель 5 задачи 1. Количество оборудования детских и(или) спортивных площадок, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав программы (далее - ВЦП) | нет |
| Сроки реализации программы | 2018 – 2022 годы |
| Объем и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей) | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 10538,5 | 2107,7 | 2107,7 | 2107,7 | 2107,7 | 2107,7 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 3647,5 | 729,5 | 729,5 | 729,5 | 729,5 | 729,5 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 52,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  | всего по источникам | 14238,5 | 2847,7 | 2847,7 | 2847,7 | 2847,7 | 2847,7 |

1. Осуществление мероприятий по формированию комфортной среды в Богашевском сельском поселении

Формирование современных общественных пространств в соответствии с требованиями и стандартами качества жизни являются одним из ключевых направлений социально-экономического развития муниципального образования «Богашевское сельское поселение».

Благоустройство дворов многоквартирного жилищного фонда в Богашевском сельском поселении полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды на территории Богашевского сельского поселения. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На территории развития муниципального образования «Богашевское сельское поселение» имеется 17 дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее – МКД). Общее число проживающих в жилых помещениях 45 многоквартирных домах составляет 2434 человек (Таблица № 1).

Общая площадь внутридворовых территорий составляет 72510  м2. Доля благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) 13,7%.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования могут повлиять следующие риски:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию настоящей программы, в том числе:

несоблюдение муниципальным образованием условий соглашений, на получение субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству;

отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов по благоустройству;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества благоустроительной среды и формирования индекса ее качества;

непринятие муниципальным образованием новых, соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территории Томского района;

недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных муниципальным образованием в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству;

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1. Активная работа и вовлечение органов государственной власти, высших должностных лиц муниципального образования, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений высших должностных лиц (руководителей высших органов) органов местного самоуправления в адрес руководителей структурных подразделений муниципального образования о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.

4. Реализация в муниципальном образовании требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

5. Получение муниципальным образованием субсидии на благоустройство из средств федерального и областного бюджетов.

6. Формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

7. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц муниципального образования за нарушение условий соглашений.

8. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.

В целях реализации программы «Формирование комфортной среды в Томском районе на 2018-2022 годы» создана общественная комиссия постановлением Администрации Томского района от 25.10.2017 № 236 «О создании общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной среды в Томском районе на 2018-2022 годы». Порядок отбора предложений заинтересованных лиц регулируется постановлением Администрации Томского района от 25.10.2017 №235 «О порядке отбора предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта в муниципальную программу «Формирование комфортной среды в Томском районе на 2018-2022 годы».

Контроль и координация реализации программы «Формирование комфортной среды в Богашевском сельском поселении на 2018-2022 годы» будет осуществляться также собственниками многоквартирных домов.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.

Гражданам, организациям предоставлена возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту благоустройства общественной территории, парка, муниципальной программы. Такие предложения принимаются по электронной почте, в письменном виде и при личном приеме.

2. Механизм реализации программы

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию программы «Формирование комфортной среды в Богашевском сельском поселении  на 2018-2022 годы», является Администрация Богашевского сельского поселения  (далее – Администрация ).

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

Включение в программу «Формирование комфортной среды в Богашевском сельском поселении  на 2018-2022 годы» общественной территории регулируется постановлением Администрации Томского района от 16.03.2017 №52 «О порядке общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды».

Адресный  перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в собственности  (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц будет, подлежат формированию после заключения соглашений между Администрацией сельского поселения и указанными лицами. В настоящий момент действующих соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве территории, находящейся в собственности соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и Администрацией сельского поселения с другой стороны, не имеется. Содержание данных территорий осуществляется в силу действия обязательных требований, изложенных в правилах благоустройства поселения.

Перечень мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения: При инвентаризации индивидуальных жилых домов проводится оценка физического состояния территорий, определение необходимости проведения мероприятий по благоустройству территорий,  по результатам работы заключение соглашение с собственниками (пользователями) домом и земельных участков об их благоустройстве за счет средств указанных лиц.  По результатам инвентаризации составляется паспорт благоустройства ИЖД, с приложение не менее трех фотографий территории; инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов инвентаризации путем комиссионного натурного обследования территории и объектов на ней расположенных; комиссия осуществляет проверку наличия документов, подтверждающих права владельцев и пользователей, осмотр объектов инвентаризации; при осмотре территории могут присутствовать собственники (пользователи) жилых домов или их представители и иные заинтересованные лица. Адресный перечень ИЖД, подлежащих благоустройству, подлежат формированию, исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации.

Приложение № 1 к решению

Совета Богашевского сельского

поселения от 01.02.2018 № 01

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

1.2. В целях настоящего Порядка:

1.2.1. под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

1.2.2. под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

1.2.3. под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

1.2.4. под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

2. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам

2.1. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД).

Текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.

2.2. Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

2.3. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заказчиком дизайн-проекта являются Администрация Богашевского сельского поселения (далее – Администрация). Администрация  в условиях муниципального контракта  включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение

Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.

При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит направлению в Администрацию  и размещению Управлением Делами Администрации  на официальном портале муниципального образования «Богашевское сельское поселение» в сети «Интернет» (далее – портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при неустранении (неучете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

Администрация обеспечивают доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

Доработанный дизайн-проект направляется вУправлением ЖКХ для согласования в Общественную комиссию.

Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представителями заинтересованных лиц.

Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется  в Администрацию .

Администрация  подготавливает нормативный правовой акт об утверждении дизайн-проектов обустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годам (далее – Акт).

Решение Общественной комиссии и Акт размещаются Отделом информационной политики на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания Акта.

Приложение № 2 к решению

Совета Богашевского сельского

поселения от 01.02.2018 № 01

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования основного мероприятия «Формирование комфортной среды в муниципальном образование «Богашевское сельское поселение» на 2018 - 2022 год.

1.2. В целях настоящего Порядка:

1.2.1. под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

1.2.2. под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

1.2.3. под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

1.2.4. под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

1.2.5. под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

1.3. Решение о и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

2. Порядок и формы трудового участия, их подтверждение

2.1. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта (дворовой территории).

2.3. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение трудового участия представляется в Администрацию Богашевского сельского поселения  по адресу: Томский район, с. Богашево, ул. Советская, д.6, 5 кабинет, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления трудового участия.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Администрация в течение 5-ти дней со дня их получения направляет Управляющему делами  указанные материалы для размещения их на официальном портале муниципального образования «Богашевское сельское поселение» в сети «Интернет» (далее – портал).

Исходя из приведённого выше анализа текущего положения муниципального образования «Богашевское сельское поселение» целью настоящей Программы является обеспечение безопасных условий проживания населения на территории муниципального образования «Богашевское сельское поселение».

Приоритетной  задачей, на решение которой  направлена Программа, является:  формирование комфортной среды в Богашевском сельском поселении.

Выполнение задач Программы прямым образом повлияет на уровень обеспеченности населения безопасными условиями проживания населения на территории муниципального образования «Богашевское сельское поселение».

|  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Богашевского сельского поселения для включения в муниципальную программу "Формирование комфортной среды в муниципальном образование «Богашевское сельское поселение» на 2018-2022 годы» |
| № п/п | Код МКД в Региональной программе | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию МКД | Площадь |
|  |  | наименование муниципального района (городского округа) | наименование сельского (городского) поселения | населенный пункт | улица | дом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Итого | x | x | x | x | x | 643881 |
| 1 | 6818 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 1 | 1963 | 1084,13 |
| 2 | 6819 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 3 | 1963 | 1476,23 |
| 3 | 6820 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 5 | 1963 | 1475,23 |
| 4 | 6821 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 13 | 1964 | 712,4 |
| 5 | 6822 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 14 | 1969 | 793,6 |
| 6 | 6823 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 15 | 1975 | 794,8 |
| 7 | 6824 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 16 | 1970 | 801,8 |
| 8 | 6825 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 17 | 1970 | 792,5 |
| 9 | 6826 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 18 | 1970 | 798,7 |
| 10 | 6827 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 19 | 1973 | 801,6 |
| 11 | 6828 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 20 | 1974 | 1196,2 |
| 12 | 6829 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 21 | 1974 | 1215,6 |
| 13 | 6830 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 22 | 1974 | 1201,4 |
| 14 | 6831 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 35 | 1979 | 5440,7 |
| 15 | 6832 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 45 | 1989 | 3993,11 |
| 16 | 6833 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Киевская | 57 | 1980 | 401,2 |
| 17 | 6834 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Народная | 5 | 1985 | 382,7 |
| 18 | 6835 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Народная | 7 | 1992 | 396,8 |
| 19 | 6836 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Мира | 65 | 1985 | 382,9 |
| 20 | 6837 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Мира | 67 | 1979 | 402,3 |
| 21 | 6838 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Мира | 69 | 1979 | 388,58 |
| 22 | 6839 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Заводская | 8 | 1999 | 917,1 |
| 23 | 6840 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Дом Отдыха | 3 | 1973 | 462,7 |
| 24 | 6841 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Чкалова | 10 | 1976 | 561,7 |
| 25 | 6843 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Лучаново | ул. Новая | 10 | 1977 | 403,6 |
| 26 | 6844 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Лучаново | ул. Новая | 12 | 1978 | 408,9 |
| 27 | 6845 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Лучаново | ул. Новая | 14 | 1978 | 373,6 |
| 28 | 6846 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Лучаново | ул. Новая | 16 | 1979 | 412,6 |
| 29 | 6848 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Петухово | ул. Новостройка | 2 | 1974 | 317,1 |
| 30 | 6849 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Петухово | ул. Новостройка | 3 | 1974 | 336,5 |
| 31 | 6850 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Петухово | ул. Новостройка | 4 | 1974 | 326,5 |
| 32 | 6851 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Петухово | ул. Новостройка | 5 | 1965 | 423,9 |
| 33 | 6852 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Петухово | ул. Новостройка | 6 | 1965 | 429,6 |
| 34 | 6853 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Петухово | ул. Новостройка | 7 | 1965 | 432,1 |
| 35 | 6855 | Томский район | Богашевское сельское поселение | д. Белоусово | ул. Мира | 13 | 1965 | 424,9 |
| 36 | 6857 | Томский район | Богашевское сельское поселение | д. Белоусово | ул. Мира | 17 | 1965 | 321,8 |
| 37 | 6859 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Лучаново | ул. Заводская | 5 | 1997 | 3672,8 |
| 38 | 8000 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Энергетиков | 1 | 1987 | 912,1 |
| 39 | 8001 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Энергетиков | 2 | 1986 | 1630 |
| 40 | 8002 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Энергетиков | 3 | 1994 | 681,1 |
| 41 | 8003 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Энергетиков | 28 | 1985 | 4190,4 |
| 42 | 8239 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 19б | 2013 | 1213,7 |
| 43 | 8240 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 19б/1 | 2013 | 1356,6 |
| 44 | 8241 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 19б/2 | 2014 | 1397,9 |
| 45 | 8252 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Чкалова | 34а | 1977 | 421,1 |

| 3. Перечень показателей цели и задач программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели задачи1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Богашевского сельского поселения |
| 1 | Показатель 1. Количество благоустроенных мест муниципальных территорий общего пользования, шт | м2. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | Администрация БСП* |
| 2 | Показатель 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | м2. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | Администрация БСП* |
| 3 | Показатель 3. Количество установленных скамеек, шт. | м. пог. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | Администрация БСП* |
| 4 | Показатель 4. Количество установленных урн для мусора, шт. | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | Администрация БСП* |
| 5 | Показатель 5 Количество оборудования детских и(или) спортивных площадок, шт. | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | Администрация БСП* |
|  | * – Администрация Богашевского сельского поселения |

| 4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации программы |
| --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | средства фонда реформирования ЖКХ | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселения (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа |
| 1 | Задача 1 программы. «Формирование комфортной среды в Богашевском сельском поселении 2018-2022 годы» |
| 1.1. | ВЦП 1 | нет |
| 1.2. | Основное мероприятие 1. «Формирование комфортной среды в Богашевском сельском поселении», в том числе: | всего | 14239 | 10538,7 | 3647,7 | 0 | 0 | 52,6 | 0 | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Богашевского сельского поселения , шт. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 10102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных скамеек, шт. | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных урн для мусора, шт. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 5 |
|  |  | 2018 год | 2847,7 | 2107,7 | 729,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 |  | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 2020,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных скамеек, шт. | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных урн для мусора, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 2847,7 | 2107,7 | 729,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 |  | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 2020,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных скамеек, шт. | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных урн для мусора, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 1 |
|  |  | 2020 год | 2847,7 | 2107,7 | 729,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 |  | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 2020,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных скамеек, шт. | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных урн для мусора, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 2847,7 | 2107,7 | 729,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 |  | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 2020,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных скамеек, шт. | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных урн для мусора, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 1 |
|  |  | 2022 год | 2847,7 | 2107,7 | 729,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 |  | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 2020,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных скамеек, шт. | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных урн для мусора, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 1 |
|  | Итого по программе | всего | 14238,5 | 10538,5 | 3647,5 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2018 год | 2847,7 | 2107,7 | 729,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2019 год | 2847,7 | 2107,7 | 729,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2020 год | 2847,7 | 2107,7 | 729,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2021 год | 2847,7 | 2107,7 | 729,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2022 год | 2847,7 | 2107,7 | 729,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | X | X | X |

Глава Богашевского сельского поселения		/документ подписан/					А.В. Мазуренко

Приложение 3 к решению

Совета Богашевского сельского поселения

от 01.02.2018 № 01

Адресный перечень дворовых  и общественных территории муниципального образования « Богашевское сельское поселение»

1. Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка. Сквер им. Б.Н. Сидоренко.

2. Томский район, с. Лучаново, ул. Сидоренко. Детская площадка.

3. Томский район, с. Богашево, мкр. Энергетиков, д.28.

4. Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д.15, д.16, д.17, д.18, д. 19, д.19б.

5. Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д.35, д.13, д.14.

6. Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д.20, д.21, д.22.

7. Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д.45.

8. Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д.1, д.3, д.5.

9. Томский район, с. Богашево, ул. Чкалова, д.34а.

10.Томский район, с. Богашево, мкр. Энергетиков, д.1, д.2, д.3.

11. Томский район, с. Богашево, ул. Народная, д.5, д.7.

12. Томский район, с. Богашево, ул. Чкалова, д.34а.

13. Томский район, с. Богашево, ул. Дом отдыха, д.3.

14. Томский район, с. Лучаново, ул. Новая, д.10, д.12, д.14, д.16.

15. Томский район, с. Лучаново, ул. Заводская, д.5.

16. Томский район, с. Богашево, ул. Мира, д.67, д.69.

17. Томский район, с. Богашево, ул. Мира, д.65.

18. Томский район, с. Богашево, Киевская, д.57.

19. Томский район, с. Богашево, ул. Заводская, д.8.

Приложение 4 к решению

Совета Богашевского сельского поселения

от 01.02.2018 № 01

Адресный перечень дворовых и общественных территорий муниципального образования « Богашевское сельское поселение», подлежащих формированию, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № п/п | Территория | Перечень работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Богашево, мкр.Энергетиков, д.28 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 2 | с. Богашево, ул. Новостройка, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19б | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 3 | с. Богашево, ул. Новостройка, д.35, д.13, д.14 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 4 | с. Богашево, ул. Новостройка, д.20, д.21, д.22 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 5 | с. Богашево, ул. Новостройка, д.1, д.3, д.5 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 6 | с. Богашево, ул. Чкалова, д.34а | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 7 | с. Богашево, мкр. Энергетиков, д.1, д.2, д.3 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 8 | с. Богашево, ул. Народная, д.5, д.7 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 9 | с. Богашево, ул. Чкалова, д.34а | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 10 | с. Богашево, ул. Дом отдыха, д.3 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 11 | с. Лучаново, ул. Новая, д.10, д.12, д.14, д.16 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 12 | с. Лучаново, ул. Заводская, д.5 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 13 | с. Богашево, ул. Мира, д.67, д.69 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 14 | с. Богашево, ул. Мира, д.65 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 15 | с. Богашево, ул. Киевская, д.57 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 16 | с. Богашево, ул. Заводская, д.8 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 17 | с. Богашево, ул. Новостройка, д.45 | - ремонт дворового проезда; - освещение дворовой территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 18 | с. Богашево, ул. Новостройка. Сквер имени Б.Н. Сидоренко | - освещение территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |
| 19 | с. Лучаново, ул. Сидоренко. Детская площадка | - освещение территории; - установка скамеек; - установка урн. |  |