МУНЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОГАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02. 2012г.                                                                                                            № 10

с. Богашево

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству

Населенных пунктов Богашевского сельского поселения на 2012 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Богашевское сельское поселение», решением Совета Богашевского сельского поселения «О правилах благоустройства территории Богашевского сельского поселения», в целях повышения уровня благоустройства улиц, мест отдыха, территорий, прилегающих к жилым домам, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности улучшения санитарного состояния и озеленения населенных пунктов Богашевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по благоустройству населенных пунктов Богашевского сельского поселения на 2012 год (далее - План), (приложение № 1 к настоящему постановлению).

- Утвердить состав рабочей группы по благоустройству территории муниципального образования «Богашевское сельское поселение» (приложение № 2).

- Предусмотреть в бюджете Богашевского сельского поселения  средства на проведение запланированных работ по благоустройству территории муниципального образования «Богашевское сельское поселение». Ответственная - ведущий специалист (финансист) В.И. Слинкина.

- Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богашевского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                          В.И. Гауэр

Т.В. Ермакова 931-105

В дело № 01-06 Ермакова Т.В.

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Богашевского сельского поселения

муниципального образования «Богашевское сельское поселение»

от «____»____2012 № ____

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации Богашевского

сельского поселения

от «_____» _____ 2012 № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 ГОД

с. Богашево, 2012

| № п/п | Тип работ, наименование объекта, адрес | Ед. измерения | План | Факт | Срок исполнения | Ответственные | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение месячников по санитарной уборке Богашевского сельского поселения и двухмесячников по его благоустройству |  |  |  |  |  | 16.04-13.05. (весенний) 17.09-14.10 (осенний) Двухмесячник 14.05-15.07. |  |  |
| 2. | Организация и проведение еженедельных субботников (дней чистоты) по уборке территории поселения |  |  |  |  |  | Еженедельно | Администраторы населенных пунктов, управляющий компании, старшие домов, руководители организаций и учреждений, независимо от форм собственности Иванова Е.В. |  |
| 3. | Закрепить за собственниками строений, а также организациями, независимо от организационно-правовой формы, территории, подлежащие уборке собственными силами |  |  |  |  |  |  | Богер С.Т. Саидахмедова Л.Н. |  |
| 4. | Проведение фоторепортажей о состоянии благоустройства территории населенных пунктов |  |  |  |  |  | С 16.04. по 31.09. | Баусова Л.И. Совет молодежи, Совет села Петухово Толкус О.А. Ответственный по с. Лучаново |  |
| 5. | Создание вкладки на сайте поселения «Благоустройство» |  |  |  |  |  | До 01.05.2012 | Ермакова Т.В. |  |
| 6. | Размещение фоторепортажей с сопровождающей информацией о ходе проведения работ по благоустройству Богашевского сельского поселения на сайте поселения |  |  |  |  |  | Еженедельно | Ермакова Т.В. |  |
| 7. | Организация и проведение ежегодного конкурса по благоустройству |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь | Комиссия по проведению конкурса |  |
| 8. | Проведение акций: «Чистые берега» «Цветущий сад» и т.д. |  |  |  |  |  | Май-сентябрь | Рабочая группа по благоустройству |  |
| 9. | Закрепление специалистов Администрации и депутатов за улицами населенных пунктов поселения для наведения и поддержания чистоты и порядка |  |  |  |  |  | март | Гауэр В.И. Безукладникова Т.В. |  |
| 10. | Оформление и подготовка эскизов малых архитектурных форм, клумб и газонов |  |  |  |  |  | Март-апрель | Безукладникова Т.В. Саидахмедова Л.Н. |  |
| 11. | Обеспечение контроля и оценки предприятий и организаций в части благоустройства |  |  |  |  |  | Май-сентябрь | Рабочая группа по благоустройству |  |
| 12. | Обрезка зеленых насаждений (кустарников и деревьев), вырубка поросли во дворах домов, вдоль автомобильных дорог, на территории организаций и учреждений | шт |  |  |  |  | Апрель-май | Управляющие компании, старшие домов, руководители организаций и учреждений |  |
| 13. | Организация массовой посадки деревьев и кустарников в населенных пунктах, вдоль оврагов, автомобильных дорог |  |  |  |  |  | Апрель-май | Шилов Н.Ф. |  |
| 14. | Побелка стволов деревьев | шт/м2 |  |  |  |  | Апрель-май | Управляющие компании, старшие домов, руководители предприятий, организаций и учреждений, депутаты, работники Администрации |  |
| 15. | Подготовка существующих детских и спортивных площадок к летнему периоду | шт |  |  |  |  | май | Администраторы населенных пунктов, старшие домов, активные жители населенных пунктов, депутаты, спортинстукторы поселения |  |
| 16. | Обустройство территории вокруг спортивной площадки мкр. Керамик |  |  |  |  |  |  | Администрация, старшие домов Совет общественности Управляющие компании |  |
| 17. | Приведение в соответствие хоккейной коробки ул. новостройка, обустройство территории хоккейной коробки |  |  |  |  |  |  | Администрация Депутаты спортинструкторы |  |
| 18. | Строительство детских площадок | Шт. |  |  |  |  | Июнь-август |  |  |
| 19. | Покупка и установка горки и песочницы по ул. Новостройка, 45 | Шт. |  |  |  |  | Июнь-июль | Старший дома, Управляющая компания, активные жители, Администрация |  |
| 20. | Ремонт и покраска существующих архитектурных форм | шт |  |  |  |  | Май-июнь | Администраторы населенных пунктов, старшие домов, активные жители населенных пунктов, депутаты |  |
| 21. | Установка и обустройство элементов малых архитектурных форм (адрес уточнен после составления смет) | шт. |  |  |  |  | Май-июль | Рабочая группа по благоустройству, закрепленные специалисты |  |
| 22. | Покупка семян, посадка, выращивание и покупка рассады цветов | шт |  |  |  |  | Февраль-май |  |  |
| 23. | Разбивка клумб и посадка цветов Богашево: - Детский сад; - Памятник с. Богашево; - Угол Красота-СМ; - Администрация Лучаново: - остановочный комплекс; - Водозаборная колонка, ул. Кошевого, 57 - Комната досуга Петухово: - здание Администрации Белоусово: - здание клуба | Шт. |  |  |  |  | Май-июнь | Беукладникова Т.В. Баусова Л.И. Емельянов И.Н. Работники Администрации, культуры |  |
| 24. | Организация работ по ремонту, изготовлению и установке банеров к праздничным мероприятиям | Шт. |  |  |  |  | март-июнь | Ермакова Т.В. |  |
| 25. | Ремонт и обустройство водоразборных колонок по поселению (адрес объекта уточнен после составления смет) | Шт. |  |  |  |  | май-сентябрь | Мазуренко А.В. ООО «Водоресурс» |  |
| 26. | Ремонт и реконструкция водопроводных сетей (адрес объекта уточнен после составления смет) | М2 |  |  |  |  | Май-сентябрь | Мазуренко А.В. ООО «Водоресурс» |  |
| 27. | Восстановление благоустройства вдоль трасс коммуникаций после зимних раскопок | М2 |  |  |  |  | Май-июнь | ООО «Водоресурс» |  |
| 28. | Косметические ремонты памятников погибшим (с. Лучаново, Стеклозавод, Петухово, Белоусово) | Шт. |  |  |  |  | апрель | Емельянов И.Н. Баусова Л.И. Администрация |  |
| 29. | Организация работ по освещению памятника погибшим с. Богашево | Шт. | 1 |  |  |  | Апрель-май | Гауэр В.И. |  |
| 30. | Наведение порядка, озеленение памятников погибшим (с. Богашево, с. Петухово, д. Белоусово, с. Лучаново, Стеклозавод, д. Аксеново, д. Овражное) | Шт. | 7 |  |  |  | Апрель-июнь | Администраторы населенных пунктов, директора школ, депутаты поселения |  |
| 31. | Уборка, наведение порядка на кладбищах поселения с привлечением населения | Шт. | 5 |  |  |  | До 01.06.2012 | Администраторы, Левицкий А.И., депутаты поселения Советы общественности |  |
| 32. | Организация работ по ремонту дорог, грейдированию, отсыпке, строительства тротуаров по поселению (адрес объекта уточнен после составления смет) | м² |  | Согласно смет |  |  |  | Администрация |  |
| 33. | Организация работ по устройству пешеходной дорожки в мкр. Новостройка |  |  |  |  |  |  | Сенчик М.М. Гауэр В.И. Саидахмедова Л.Н. |  |
| 34. | Строительство парковочных площадок у здания ООО «Красота-СМ», дома № 22 по ул. Новостройка | Шт/м2 |  |  |  |  | Июнь-июль | Управляющая компания, старшие домов, Одинцова Р.Г. |  |
| 35. | Организация охраняемой стоянки в районе котельной мкр. Новостройка |  |  |  |  |  |  | Саидахмедова Л.Н. Администрация |  |
| 36. | Очистка и побелка бордюров | шт./м2 |  |  |  |  | Май-июнь | Управляющие компании, старшие домов, руководители предприятий, организаций и учреждений, |  |
| 37. | Окашивание территории населенных пунктов |  |  |  |  |  | Июнь-август | Администраторы населенных пунктов, Управляющие компании, ТСЖ, Администрация |  |
| 38. | Ликвидация стихийных свалок | м³ |  |  |  |  | Май-август | Администрация |  |
| 39. | Ремонт и покраска контейнеров для сбора ТБО | шт |  |  |  |  | май | Иванова Е.В. |  |
| 40. | Прием заявок и оказание помощи жителям поселения в предоставлении земли, песка, гравия для благоустроительных и ремонтных работ | шт |  |  |  |  | Апрель-август | Головченко Ю.А. |  |
| 41. | Демонтаж, монтаж светильников уличного освещения | шт |  |  |  |  | Апрель-сентябрь | Гауэр В.И. |  |
| 42. | Освещение дороги от остановки Новостройка |  |  |  |  |  | Апрель-сентябрь | Гауэр В.И. Иванова Е.В. |  |
| 43. | Организация проведения мероприятий по упорядочиванию содержания дом.животных и контролю за численностью безнадзорных животных | шт |  |  |  |  | В течении года | Иванова Е.В. |  |
| 44. | Ремонт фасадов, крыш домов (адрес объекта уточнен после составления смет) | М2 |  |  |  |  | Май-сентябрь | Администрация, Управляющий компании, ТСЖ, старшие домов |  |
| 45. | Организация работ по строительству рынка Богашевского сельского поселения | шт | 1 |  |  |  | Май-август | Гауэр В.И. Саидахмедова Л.Н. |  |
| 46. | Обустройство территории у храма с. Богашево |  |  |  |  |  | август | Попечительский Совет |  |
| 47. | Ремонт и установка ограждений детских площадок, дворов, территорий организаций и учреждений | М2 |  |  |  |  | Май-июнь | Руководители организаций и учреждений, старшие домов, Администраторы населенных пунктов, Управляющие компании, ТСЖ |  |
| 48. | Благоустройство зон отдыха, отсыпка пляжей | шт/м3 |  |  |  |  | Май-июнь | Администрация |  |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Богашевского сельского поселения

муниципального образования «Богашевское сельское поселение»

от «____»____2012 № ____

Состав рабочей группы по благоустройству территории

муниципального образования «Богашевское сельское поселение»

- Глава Богашевского сельского поселения (Глава Администрации) В.И. Гауэр

- Председатель Совета Богашевского сельского поселения Безукладникова Татьяна Васильевна

- Депутат Думы Томского района Сенчик Максим Максимович (по согласованию)

- Управляющий делами Ермакова Татьяна Викторовна

- Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ Иванова Елена Васильевна

- Директор МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Таратынов Сергей Борисович (по согласованию)

- Директор МБОУ «Лучановская СОШ» Федорова Ольга Викторовна (по согласованию)

- И.о. директора МБОУ «Петуховская СОШ» Никитина Ольга Алексеевна (по согласованию)

- Директор ООО «Красота-СМ» Одинцова Раиса Григорьевна (по согласованию)

- Директор ООО «Плюс» Иванов Александр Якуовлевич (по согласованию)

- Председатель Совета ветеранов с. Богашево Спиридонов Петр Николаевич

- Председатель Совета общественности с. Петухово Гуляева Надежда Ивановна

- Администратор д. Белоусово Баусова Лидия Ивановна

- Директор ФГУ Центр реабилитации фонда социального страхования РФ «Ключи» Мачкинис Анатолий Кузьмич (по согласованию)